REPORTE DE AVANCE QUICKWINS

Levantamiento y avance de automatización del proceso CAFI

Objetivo: Documentar el diagnóstico, el avance técnico y la medición de impacto de la automatización del ingreso de trámites desde Google Sheets o Excel hacia SIAC–CAFI.

| Nombre del colaborador: | María Emilia Aguirre Beltrán |
| --- | --- |
| Área: | Facultad de Comunicación, Universidad Espíritu Santo UEES |
| Estudiante/s responsable/s: | Melany Brito. |
| Fecha de corte: | 11 de septiembre de 2026 |

# 1. Identificación del punto de dolor

Proceso a mejorar: ingreso, registro, impresión y actualización de resultados de trámites estudiantiles en SIAC, módulo CAFI.

Problema principal: la asistente debe trasladar manualmente los datos de cada fila desde la agenda hacia CAFI, esperar la respuesta del sistema, imprimir cada trámite y regresar a la agenda para registrar el código de trámite, GPA y créditos aprobados.

Frecuencia: cada dos semanas; para la medición se usa una referencia de dos ciclos mensuales.

Tiempo actual: 12 horas por ciclo, ejecutadas de manera intermitente. La línea base mensual es de 24 horas.

Personas involucradas: una persona operativa principal: Saskya Torres Guerrero.

Puntos de dolor identificados:

- Transcripción repetitiva de código del estudiante, título, detalle y demás variables, con riesgo de digitación u omisión.

- Navegación recurrente por SIAC, CAFI, Procesos y Trámites Estudiante para cada registro.

- Tiempos de espera variables y necesidad de comprobar visualmente que el sistema confirmó el guardado.

- Impresión individual y lectura manual de código de trámite, GPA y créditos aprobados.

- Actualización posterior de la agenda principal, con riesgo de perder trazabilidad o duplicar una carga ante una respuesta incierta.

# 2. Datos de entrada

Información necesaria: datos del estudiante, código del estudiante, título, detalle y las variables que estén definidas en cada fila de la agenda.

Origen: agenda principal administrada en Google Sheets; para el RPA local se podrá usar su exportación o un archivo Excel con la misma estructura.

Formato: Google Sheets y Excel.

Estructura: los títulos y datos son variables y dependen de cada fila; el RPA no debe imponer un catálogo fijo ni modificar los valores fuente.

Validaciones requeridas: conservar ceros iniciales y contenido literal; verificar campos obligatorios, filas incompletas, duplicadas o inconsistentes antes de iniciar el lote.

# 3. Herramientas y plataformas que intervienen

| Herramienta | Uso actual | Uso previsto en la solución |
| --- | --- | --- |
| Google Sheets / Excel | Agenda y fuente de datos. | Fuente validada y destino de los resultados por fila. |
| SIAC – CAFI | Registro, confirmación e impresión de trámites. | Aplicación de escritorio operada dentro de la sesión Windows autorizada. |
| RPA local | No existe en el proceso manual. | Ventana nativa, lectura de archivo, control de estados y bitácora. |
| Python, pywinauto, UIA y Win32 | No participan en la operación manual. | Automatización de controles Windows y lectura verificable de la interfaz. |

Orden de uso: agenda → SIAC/CAFI → confirmación e impresión → extracción de resultados → actualización de la agenda.

Accesos y limitaciones: SIAC/CAFI requiere sesión y permisos autorizados en la laptop Windows de Saskya. No existe evidencia de una API institucional para este flujo; la automatización se implementa sobre la interfaz de escritorio y debe validar sus controles reales.

# 4. Proceso actual: paso a paso

| Paso | Actividad | Herramienta | Responsable | Tiempo | Observaciones / dolor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revisar la agenda y validar los datos de la fila. | Sheets/Excel | Saskya | Variable | Se deben detectar datos faltantes o inconsistentes. |
| 2 | Ingresar a SIAC y abrir CAFI. | SIAC | Saskya | Variable | Depende de credenciales y disponibilidad de la sesión. |
| 3 | Abrir Trámites Estudiante y crear un nuevo proceso. | CAFI | Saskya | Variable | Navegación repetitiva por cada trámite. |
| 4 | Registrar código, título, detalle y prioridad según la agenda. | CAFI | Saskya | Variable | Riesgo de digitación o de asociar un estudiante incorrecto. |
| 5 | Guardar y esperar la confirmación. | CAFI | Saskya | Variable | El sistema puede tardar; no se debe reenviar ante incertidumbre. |
| 6 | Imprimir y recuperar código de trámite, GPA y créditos. | CAFI | Saskya | Variable | La impresión y lectura se hacen por trámite. |
| 7 | Actualizar la agenda principal y continuar con la siguiente fila. | Sheets/Excel | Saskya | Variable | Transferencia manual adicional y riesgo de inconsistencia. |

# 5. Formato de salida y uso de la información

Resultado final actual: trámite registrado e impreso en CAFI, con código de trámite, GPA y créditos aprobados disponibles para la actualización de la agenda.

Formato de salida: registro en SIAC/CAFI, impresión individual y actualización de las columnas correspondientes de Google Sheets o Excel.

Usuario y receptor principal: Saskya Torres Guerrero, asistente administrativa de la Facultad de Comunicación.

Criterios de corrección: cada fila se registra una sola vez; el estudiante visible coincide con la fila; la impresión corresponde al trámite; y código, GPA y créditos se escriben en las columnas correctas sin alterar los datos fuente.

# 6. Responsables e involucrados

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Saskya Torres Guerrero | Responsable operativa y usuaria principal. Ejecuta actualmente el proceso manual y participará en la validación operativa. |
| María Emilia Aguirre Beltrán | Responsable de Quick Wins. Impulsa y valida el proyecto de automatización. |
| Melany Brito | Apoyo y consultoría principal para levantamiento, organización documental, definición de prompts y desarrollo técnico en Codex. |
| Facultad de Comunicación | Área de aplicación inicial y validación del proceso. |

# 7. Alcance de la solución

La solución seleccionada es un RPA atendido y local. Inicia con la agenda validada y la sesión de SIAC disponible; toma los campos de cada fila, registra el trámite, espera y verifica la confirmación, ejecuta la impresión individual, recupera código de trámite, GPA y créditos aprobados, y prepara la actualización de la agenda principal.

La actualización directa de Google Sheets es un requisito funcional. Su conexión se habilitará después de definir la cuenta, permisos, hoja y método autorizado. El RPA no aprueba solicitudes académicas, no decide contenidos, no cambia títulos ni sustituye la revisión humana ante inconsistencias.

# 8. Tipo de solución seleccionada

Tipo de solución: RPA local en Windows, empaquetable como aplicación de escritorio con ventana nativa para seleccionar el Excel e iniciar el proceso.

Conexiones necesarias: archivo Excel o agenda exportada, SIAC–CAFI, impresora configurada y, en la fase de actualización, Google Sheets con acceso autorizado.

Acciones que conserva la persona: validar la agenda, abrir o autorizar la sesión requerida, atender incidencias y validar el piloto antes de operar lotes.

- Mantener una bitácora por fila y separar estados de guardado, impresión, lectura y actualización.

- Detener el caso ante una confirmación incompleta; nunca reenviar automáticamente un trámite incierto.

- Verificar que el destinatario mostrado por CAFI corresponde a la fila antes de guardar.

# 9. Avance del proyecto

Reuniones realizadas: dos. El 8 de septiembre de 2026 se realizó el diagnóstico y levantamiento; el 11 de septiembre de 2026 se organizó la documentación, se estructuraron prompts y se inició el desarrollo en Codex y la preparación de Windows.

Funcionalidades desarrolladas: base de RPA local con interfaz de escritorio, validación de archivos, bitácora, control de estados y lógica de recuperación.

Evidencia técnica: conexión de lectura con SIAC mediante UIA y Win32 con estado CONECTADO_LECTURA, inventarios de controles generados y 40 pruebas ejecutadas en Windows.

Pendientes: mapear los controles reales de Ingreso de Procesos, validar acceso y navegación, completar carga, impresión, lectura de resultados e integración autorizada con Google Sheets.

Pruebas con información real: no se han guardado trámites con el RPA. La carga permanece deshabilitada hasta ejecutar un piloto supervisado y autorizado.

# 10. Medición de impacto: ahorro de horas

## 10.1 Variables necesarias

| Tiempo actual por ejecución | 12 horas por ciclo quincenal (720 minutos). |
| --- | --- |
| Tiempo con la solución por ejecución | Pendiente de medir en piloto con SIAC–CAFI. |
| Ejecuciones mensuales | 2 ciclos de referencia. |
| Personas involucradas | 1 persona operativa. |
| Costo por hora laboral | $5 |

## 10.2 a 10.6 Fórmulas aplicables

Tiempo ahorrado por ejecución = Tiempo actual − Tiempo con la solución.

Horas actuales/mes = (Tiempo actual en min × Ejecuciones mensuales × Personas involucradas) ÷ 60 = (720 × 2 × 1) ÷ 60 = 24 horas.

Horas con solución/mes = (Tiempo con solución en min × Ejecuciones mensuales × Personas involucradas) ÷ 60.

Horas ahorradas/mes = Horas actuales/mes − Horas con solución/mes.

Horas ahorradas/año = Horas ahorradas/mes × 12.

# 11. Conversión del ahorro de tiempo a dinero

Ahorro económico mensual = Horas ahorradas/mes × $5. Ahorro económico anual = Ahorro económico mensual × 12.

La línea base de 24 horas mensuales equivale a $120 mensuales y $1.440 anuales de esfuerzo actual. No se presenta como ahorro: el ahorro se calculará cuando el piloto mida el tiempo con solución y el tiempo humano residual.

# 12. Cálculo del ROI

La fórmula requerida por Quick Wins se aplica en horas y compara el beneficio acumulado frente a las horas invertidas en desarrollar o implementar la solución.

ROI (%) = [(Horas ahorradas acumuladas − Horas totales de desarrollo) ÷ Horas totales de desarrollo] × 100

Aplicación al corte: las 12 horas declaradas corresponden al tiempo manual del proceso y no a la inversión de desarrollo. Por tanto, no se sustituye ese dato en el denominador de ROI. El valor numérico de ROI queda pendiente hasta consolidar la bitácora de horas de desarrollo y medir el ahorro acumulado del piloto.

| Horas ahorradas acumuladas | Pendiente: se obtiene a partir del piloto y los ciclos operativos validados. |
| --- | --- |
| Horas totales de desarrollo | Pendiente: consolidar horas reales de levantamiento, desarrollo, pruebas e implementación. |
| ROI estimado de tiempo | Pendiente de cálculo con las dos variables anteriores. |
| ROI económico | Pendiente: requiere ahorro económico validado e inversión económica consolidada. |

# 13. Resumen final de impacto

| Indicador | Resultado al 11 de septiembre de 2026 |
| --- | --- |
| Tiempo actual por ejecución | 12 horas por ciclo quincenal. |
| Tiempo con la solución | Pendiente de piloto. |
| Ejecuciones mensuales | 2 ciclos de referencia. |
| Personas involucradas | 1 persona operativa. |
| Horas actuales por mes | 24 horas. |
| Horas ahorradas al mes | Pendiente de medir. |
| Horas ahorradas al año | Pendiente de medir. |
| Ahorro económico anual | Pendiente de medir; línea base de esfuerzo: $1.440/año. |
| Inversión de tiempo de desarrollo | Pendiente de consolidar. |
| ROI estimado de tiempo | Pendiente de cálculo con fórmula Quick Wins. |
| ROI estimado económico | Pendiente de cálculo posterior al piloto. |

Estamos configurando el RPA CAFI en la laptop Windows donde está instalado CIAT/SIAC.

No guardes, no imprimas, no crees trámites y no escribas datos en CAFI todavía. Realiza únicamente inspección y configuración de lectura.

La carpeta del proyecto es CAFI_MVP. Revisa README.md, SPEC.md, docs/VALIDACION.md, native_app.py, windows_rpa.py, inspect_windows.py y real_workflow.py.

Objetivo de esta sesión:

1. Verificar que CAFI.exe o INICIAR_CAFI.bat abra la ventana nativa.

2. Ejecutar DIAGNOSTICO_WINDOWS.bat y revisar data/diagnostico_instalacion.json.

3. Detectar la ventana real de CIAT/CAFI y confirmar su PID, título, clase y nivel de permisos.

4. Inspeccionar los controles usando primero UI Automation y luego Win32 si UIA no expone los campos.

5. Generar un inventario de controles únicamente de lectura.

6. Identificar cuáles controles corresponden a código, destinatario, título, detalle, prioridad, Guardar, confirmación, OK, impresión, código de trámite, GPA, créditos y limpieza.

7. No inventar selectores ni usar coordenadas basadas en capturas.

8. Explicar qué controles sí fueron detectados, cuáles no, qué backend funciona y qué cambio concreto se requiere en el RPA.

Al terminar, entrega un resumen técnico claro y guarda solamente los inventarios y el perfil de configuración local. No realices ninguna carga productiva.